招标文件

乐山市市中区海棠实验中学

图书馆装修项目

2020年5月20日

招标公告

一、招标项目简要说明

1、项目名称：乐山市市中区海棠实验中学图书馆装修

2、招标方式：公开招标

3、资金来源：自有资金

二、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：乐山市市中区苏稽镇体育北路

2.2 计划工期：装修周期45日历天，（完成工程的装修验收工作并交付使用）。

2.3 质量要求：符合国家及行业现行规范，满足设计要求，达到国家现行验收环保标准要求。

2.4投标报价：

1.投标人必须按照招标人提供的项目清单所涉及项目、工程量进行报价，不得自行增减项目及工程量，项目没有涉及的其他施工费用，综合考虑进现有项目报价。

2.投标报价：该项投标报价包括材料费、人工费、机械费、安全文明措施费、规费、保险费、税费、检测费等与完成该项目相关的所有费用。

三、投标人资格要求：

3.1具有独立企业法人资格。

3.2资质要求：企业资质等级不应低于（包括）：

具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级资质或建筑装修装饰工程专业承包二级。

3.3投标人除满足设计清单要求外，还需满足以下要求：

1.投资人必须具备文化项目落地设计能力，并在施工期间派驻施工驻场设计师，根据效果图及甲方要求进行设计图完善修改。

2.文化装饰部分必须全部打样施工，经甲方确认后进行制作安装。

3.本项目不接受联合体参加投标比选。

四、参与招标应提供的资料

投标人应提供下列资格证明文件，资格证明文件视为招标文件不可分割的一部分，复印件需加盖投标人鲜章，否则其投标将被拒绝：

1、投标文件需提供以下资料：

（1）三证合一营业执照；

（2）投标人的法定代表人授权委托书和被授权代表的身份证原件；

（3）装修所用材料需要提供相应产品合格证（或检测报告）。

五、招标时间、资质审核、现场勘察地点

1、投标时间：2020年 5月29日12：00前。

2、现场勘查地点：自行勘察乐山市市中区海棠实验中学综合楼二楼（图书馆）。

3、文件拷贝地址：乐山市市中区茶坊路552号惠灵教育集团4楼或网站（www.lsit.net）免费下载投标须知、方案效果图（标注施工尺寸　供参考）、工程量清单。

4、投标咨询及答疑

从招标文件公告之日起至投标截止前一日止。

招标咨询：杨继红　13668370952

技术咨询：范中文　13980269782

5、投标文件均应在“投标人”处加盖投标人印章，并在“法定代表人”或“其委托代理人”处签字。投标文件的装订、密封和标记，所有投标文件密封袋的封口处应加盖单位公章。

6、投标文件的装订要求：标书由投标人自行装订。

7、投标地点：乐山市市中区茶坊路552号惠灵教育集团4楼。

联系人：范老师   联系电话：13990330415

六、开标、评标

招标文件提交截止后，招标人根据投标人的资质、案例及报价等投标文件进行综合评选，最终确定顺序谈判人，通过谈判确定中标人。招标人不再另行通知未中标人和退还投标文件等相关资料。

七、合同的授予

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，到施工现场最终复核确认施工项目及工程量。招投标双方根据现场已确认清单中的工程量，套用中标单项报价，签定施工合同。

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让或转包。

八、工程验收

1．材料和工艺验收

按合同约定设备及材料的品牌、规格、型号进行验收，并提供材料合格证、质量证明文件、检测报告，材料均应附合环保要求，所有漆类均采用家装油漆（不得使用工程漆）；护眼灯具按国家最新标准参数要求进行验收。

电线电缆品牌选择范围：尚伟（原明星电缆）、川缆、塔牌、新东方。开关插座及电器原件品牌选择范围：公牛、正泰、鸿雁。

2.工程竣工验收

该工程按合同约定期限完工后，工程竣工验收对施工工程量、工艺、材质、效果及环保进行验收。竣工验收资料包括:工程施工材料质量检测报告、空气质量检测报告、工程质量保证书以及全套竣工图。

九、工程款支付形式

按工程进度支付工程款，中标方提供相应金额的增值税普通发票后，招标人按发票金额支付相应工程款，即：将按施工合同约定，在施工材料进场后支付合同工程款的20%，工程竣工验收合格后，支付到结算工程价款的97%，剩余工程结算款3%，在壹年质保期满后支付。

十、中标结果公示在学校内外网，未中标者招标人不再另行通知及不退还投标文件和资料。

十一、附件

1.项目清单

2.方案效果图（标注施工尺）