装饰工程采购比选公告

乐山市惠灵科技有限公司拟对承包的乐山市市中区海棠实验小学（西区）行政会议室、精品录播室及剧场装饰工程项目进行比选承建供应商，现邀请业绩、信誉、工程质量和服务优良的承建供应商对本项目进行比选申请。

- 采购比选项目名称：乐山市市中区海棠实验小学（西区）行政会议室、精品录播室及剧场装饰工程。

采购项目编号：HLKJ2020-2号

二、资金来源：自有资金。

# 三、采购比选项目概况及要求：

1.项目实施和交货地点：乐山市市中区苏稽镇体育北路乐山市中区海棠小学（西区）。

2.建设工期：建设周期55日历天，（配合其他项目施工，完成工程的装修验收工作并交付使用）。

3.质量要求：满足设计要求，符合国家及行业技术规范，达到国家环保要求，工程质保期两年。

4.施工范围：行政会议室、精品录播室、剧场（详见清单）。

5.采购报价要求：

采购报价：必须按照提供的施工图及项目工程量清单进行综合报价，增减项目及工程量，单独例项说明。

综合报价：采购报价包括材料费、人工费、机械费、安全文明措施费、规费、保险费、税费、检测费等与完成该项目相关的所有费用。

# 四、比选申请人条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具备装饰工程专业承包三级以上资质；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.经年检合格的营业执照登记证（复印件盖投标人公章），原件备查；

7.法定代表人授权书（原件）；

8.项目经理任命书（原件）；

9.法律、行政法规规定的其他条件。

五、比选文件领取时间、地点：

领取时间：比选文件自2020年6月19日9:00- 18:00（北京时间，法定节假日除外）在乐山市惠灵科技有限公司领取招标文件或在计算机学校外网上下载，比选文件不收取工本费。（资格不能转让）。

文件领取和拷贝地点：乐山市市中区茶坊街552号

比选文件包括：比选公告、效果图、工程施工图、工程量清单报价。

六、现场勘查地点：乐山市市中区海棠实验小学西校区（自行负责）。

# 七、工程答疑时间和采购比选文件递交截止时间：（北京时间）。

1.工程答疑时间：2020年06月23日9：30（装修设计师电话：18982163765;现场答疑电话：18086885491）

2.文件递交截止时间：2020年06月28日上午12:00

3.开标时间：2020年6月28日 下午14:00

4.答疑和比选地点：乐山市市中区茶坊街552号

采购比选文件必须在截止时间前送达比选地点，逾期送达的比选文件恕不接收，本次比选不接受邮寄的比选文件。

# 八、资格审查

比选申请人应提供下列资格证明文件，资格证明文件视为比选文件不可分割的一部分，复印件需加盖比选申请人鲜章，否则其比选资格将被拒绝：

1.三证合一营业执照；

2.比选申请人的法定代表人授权委托书和被授权代表的身份证原件；

3.装修所用材料需要提供相应产品合格证（或检测报告）。

# 九、比选文件要求

比选文件均应在“比选人”处加盖比选人印章，并在“法定代表人”或“其委托代理人”处签字。比选文件的装订、密封和标记，所有投标文件密封袋的封口处应加盖单位公章。比选文件自行装订。

比选文件的编写：比选文件分两部分：技术部分、商务部分。其中技术部分包含供应商的施工组织设计方案，项目施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、项目经理、技术人员整体配置、机具设备材料投入情况等内容。商务文件包含法人代表授权书、投标报价清单、公司资质及其他上面条款要求的资质文件。技术文件和商务文件分开包装，分别为1份正本2份副本，技术文件正副本装在一起密封，商务文件正副本装在一起密封，若正副本价格不一致以正本为准。凡是没有密封的均视为无效文件。

# 十、比选确定

比选文件提交截止后，根据各比选申请人的资质、业绩、技术文件及报价等进行综合评选，对符合要求的比选申请人要求二次报价，根据二次报价确定谈判人顺序，通过谈判确定最终承建供应商（谈判后谈判人不再进行谈判）。招标人不再另行通知未中标人和退还投标文件等相关资料。

# 十一、合同签订

比选结果公布，承建供应商5日内交纳合同金额10%的履约保证金，签订施工合同，施工合同不能转让，施工工程不能转包。

# 十二、工程验收

1.材料和工艺验收

按合同约定设备及材料的品牌、规格、型号进行验收，并提供材料合格证、质量证明文件、检测报告，材料均应附合环保要求，所有漆类均采用家装油漆（不得使用工程漆）；护眼灯具按国家最新标准参数要求进行验收。

电线电缆、开关插座及电器原件必须有3C认证。

2.工程竣工验收

该工程按合同约定期限完工后，工程竣工验收按照效果图、施工图对施工工程量、工艺、材质、效果及环保进行验收。竣工验收资料包括:工程施工材料质量检测报告、空气质量检测报告、工程质量保证书以及全套竣工图。

# 十三、工程款支付形式

按工程进度支付工程款，供应商提供相应金额的增值税普通发票后，即：合同签订后供应商应支付10%的合同履约保证金，合同款按照进度支付、主材料进场后付30%，工程完工后付到80%、项目验收完成后付到95%，余下的5%作为工程质保金。

# 十四、联系方式

招标人：乐山市惠灵科技有限公司

联系人：吴巍

联系电话：0833-2425933

地    址：乐山市市中区茶坊路552号乐山惠灵科技有限公司3楼。

2020年06月19日

附件一：

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加

投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

受委托代理人无转委托权。

特此委托。

委托人：         （盖章）

委托代理人：       （签名）

法定代表人：     （签名）           年    月    日

附件二：

项目经理任命书

（投标人）

经公司办公会议研究决定，任命                同志为

（投标人）                               工程项目经理部经理。

特此任命

（投标人）

法定代表人：

年   月   日

（附项目经理证书复印件及身份证复印件）

附件三：

1.装修设计效果图

2.装修建筑施工图、电施图

3.装修项目清单

4.施工合同模板

5.农民工权益保障书